CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                 SC ARHITECT SRL VÂLCEA

Nr. 4193 din 31.03.2008                                     Nr. 29 din 31.03.2008

CONTRACT

privind achiziţionarea serviciului de

proiectare pentru obiectivul de investiţii ,,EXTINDEREA SEDIULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA’’  (SUPRAETAJARE  CORP C)

1. În temeiul art. 124 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,  s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 1-T, telefon 0250732901; fax 0250/735617, cod fiscal 2540929, având cont RO64TREZ67124510271XXXXX deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea, reprezentat de Preşedinte - Dumitru Buşe şi Director Executiv – Mircea Constantin Predescu, Direcţia Economică, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

SC ARHITECT SRL VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr. 25, judeţul Vâlcea, telefon – 0350401682; tel/fax - 0250737667, Cod fiscal RO11310023, având cont RO95TREZ6715069XXX000350 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin administrator Alexandru Suciu, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri

cuprinse în anexa la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiţii ,,EXTINDEREA SEDIULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA’’  (SUPRAETAJARE  CORP C), Cod CPV: 74222300-4 Servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcţiilor; 74232700-1 Servicii de proiectare a structurilor portante,  în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Documentaţia de proiectare cuprinde:

I.  Studiu de fezabilitate;

II.  Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuţie;

III. Documentaţie pentru obţinerea certificatului de urbanism (CU),  Autorizaţiei de construire (AC) şi documentaţie pentru licitaţie în vederea încredinţării  contractului de lucrări (în forma scrisă şi pe suport magnetic în vederea publicării în SEAP), documentaţie pentru obţinerea avizelor şi acordurilor;

IV. Asistenţa tehnică a  proiectantului pe şantier în timpul execuţiei;

V. Verificarea documentaţiei faza : Proiect tehnic  de către verificatori tehnici   atestaţi M.L.P.A.T.

La elaborarea documentaţiilor precizate se vor respecta prevederile H.G. nr. 28 din 09 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiilor tehnico-economice  aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului  general  pentru obiective de investiţii.

Trecerea la faza de proiectare PT, CS, DE, se va realiza numai după avizarea şi aprobarea, conform legii, a fazei Studiu de fezabilitate.

4.3. În executarea obligaţiilor asumate, proiectantul general va organiza şi coordona întreaga activitate de proiectare necesară realizării obiectivuliui, la toate specialităţile implicate, în care scop va constitui o echipă de proiectare completă, alcătuită din specialişti cu experienţă în domeniul proiectării.

4.4. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul cu TVA inclus de 90.281,0 lei echivalent a 24.185,20 Euro; 1 Euro = 3, 7329 lei  (Curs de referinţă comunicat de BNR în ziua 04.03.2008),  pentru prestaţia serviciului, astfel:

| Nr. crt. | Etapa de proiectare | Valoare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lei | Euro |
| I | Studiu de fezabilitate | 40.626,3 | 10.883,3 |
| II 1. 2. | Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuţie din care: Verificarea documentaţiei faza : Proiect tehnic de către verificatori tehnici atestaţi M.L.P.A.T; Scenariu de siguranţă la foc; | 40.626,3 din care: 7465,8 7465,8 | 10.883,3 din care: 2.000 2.000 |
| III | Documentaţie pentru obţinerea certificatului de urbanism (CU), Autorizaţiei de construire (AC) şi documentaţie pentru licitaţie în vederea încredinţării contractului de lucrări (în forma scrisă şi pe suport magnetic în vederea publicării în SEAP), documentaţie pentru obţinerea avizelor şi acordurilor; | 4.514,20 | 1.209,30 |
| IV | Asistenţa tehnică a proiectantului pe şantier | 4.514,20 | 1.209,30 |
| TOTAL |  | 90.281 | 24.185,20 |

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul fără TVA convenit pentru îndeplinirea contractului de achiziţie serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiţii ,,EXTINDEREA SEDIULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA’’  (SUPRAETAJARE  CORP C), plătibil prestatorului de către achizitor, este de  75.866,0 lei, echivalent a 20.323,6 Euro, la care se adaugă TVA  14.415 lei.

6. Durata contractului

6.1.   Durata  prezentului  contract  este  de  85  zile  calendaristice  de la data incheierii contractului de achiziţie publică.

6.2. Termenele de elaborare ( zile calendaristice) pe fiecare fază de proiectare sunt după cum urmează:

I.  Studiu de fezabilitate - 30 zile de la obţinerea Certificatului de Urbanism;

II.  Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuţie, Verificarea documentaţiei faza : Proiect tehnic  de către verificatori tehnici atestaţi  M.L.P.A.T - 40 zile de la data transmiterii catre proiectant a aprobarii Studiului de Fezabilitate;

III. Documentaţie pentru obţinerea certificatului de urbanism (CU) - 5 zile de la data semnarii contractului;

Autorizaţiei de construire (AC) şi documentaţie pentru licitaţie în vederea încredinţării  contractului de lucrări (în forma scrisă şi pe suport magnetic în vederea publicării în SEAP) - 10 zile de la data predarii Proiectului Tehnic;

IV. Asistenţa tehnică a  proiectantului pe şantier   - pe toată durata de execuţie.

Trecerea de la o fază de proiectare la alta se va realiza numai după avizarea şi aprobarea, conform legii, a fazei anterioare.

7. Documentele contractului

7.1. - Documentele contractului sunt:

  - Oferta financiară;

  - Caietul de sarcini şi tema de proiectare;

  - Graficul de prestare servicii;

8. Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

8.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare şi utilizare, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

8.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

8.4.Prestatorul va susţine lucrarea la organele de avizare, Consiliul Tehnic Economic, inclusiv în plenul Consiliului Judeţean Vâlcea la aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul convenit.

9.2. - Plata serviciilor se va face după predarea pe bază de proces verbal a fiecărei documentaţii tehnico economice pe faze de proiectare, în termen de 14 zile de la înregistrarea, facturii emise de prestator, conform comenzilor şi serviciilor prestate.

9.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la pct. 9.2, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% / zi  din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă obligaţiilor contractuale

10.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la pct. 9.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% / zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul  reziliat  de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.

10.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 3 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

10.6. -  În cazul prevăzut la clauza 10.5., prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de  3.793,3 lei.

11.2 Garanţia de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din preţul acestuia, fără TVA, şi se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate potrivit facturilor parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se va depune de către contractant în contul astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire.

11.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

11.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului

12.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2)  Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

13.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii aflate în posesia sa sau disponibile la terţi, pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

13.2. Achizitorul se obligă să obţină pentru arhitect permisiunea de acces în zona lucrărilor pentru a culege datele tehnice necesare executării obligaţiilor contractuale.

14. Recepţie şi verificări

14.1. -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din tema de proiectare  şi din caietul de sarcini.

14.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

14.3. Recepţia serviciului:Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau beneficiarului în 5 exemplare, documentaţia de licitaţie 1 exemplar, în  forma scrisă şi  pe suport magnetic în vederea publicării în SEAP.

Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desnate, prin proces verbal de predare primire  a lucrărilor pentru fiecare fază decontabilă, semnat de beneficiar la predarea documentaţiilor.În caz de constatare a unor lipsuri sau inadecvenţe în documentaţia predată, beneficiarul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare, a normativelor şi legilor în viguare - în maxim 7 zile de la primirea lucrării; neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea lucrărilor în forma predată.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

15.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

- (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

I) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau

II) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor încheia un act adiţional.

15.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

15.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt stabilite in conformitate cu tarifele declarate în oferta - anexă la contract.

16.2. – Preţul contractului nu se ajustează, este ferm.

17. Amendamente

17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

18. Cesiunea

18.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

18.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

19. Forţa majoră

19.1.  - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

19.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea litigiilor

20.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,  disputa se va soluţiona de către instanţele judecatoreşti de la sediul autorităţii achizitoare, potrivit dreptului comun.

21. Limba care guvernează contractul

21.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

22.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                            PRESTATOR,

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                         SC ARHITECT SRL VÂLCEA

PREŞEDINTE,                                                   ADMINISTRATOR,

Dumitru Buşe                                                     Alexandru Suciu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluş

VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Elena Tudor

ŞEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,

COORDONARE

Daniella Moroianu

NC/NC/2ex