ANEXA   nr.  I

PROGRAME - PRIORITĂŢI DE RESTAURARE

PATRIMONIUL CULTURAL MONDIAL - ANSAMBLUL MĂNĂSTIRII HUREZI

| Nr. crt. | Denumirea Cod LMI | Adresa | Nr. niveluri Struct. de rezistenţă | An construire | Lucrări necesare | Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansamblul Mănăstirii Hurezi Monument înscris în Lista Patrimoniului Cultural Mondial: Palatul Brâncovenesc Cod LMI: VL-II-m-A-09894.03 | Oraşul Horezu, sat aparţinător Romanii de Jos | 3 | 1692 - 1697 | Structură: - Proiectare: ET; PT; - Execuţie: consolidare/ restaurare | - | - Stadiul fizic al realizărilor prin PNR la 31. 12. 2005: - PT+DE arhitectură biserică; - ET schituri (Biserica Mare: consolidare - restaurare turle -100%; pardoseli -100%; dren - 100%; trotuar dale din piatră - 100%; paratrăsnet paraclis - 100%) - Lucrări în continuare propuse prin PNR în 2006 (Suma: 293. 546 RON pt. lucrări în continuare şi restanţe): - SF ansamblu+ schituri; - Biserica Mare: şarpantă - 100%; învelitoare - 100%; tratamente şi ignifugări - 100%; parament exterior - 100%; restaurare pictura pronaos |
|  | Ansamblul Mănăstirii Hurez: Corpuri de chilii Cod LMI: VL-II-m-A-09894.06 | Oraşul Horezu, sat aparţinător Romanii de Jos | 3/2 | 1692 - 1697, sec. XVIII | Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuţie: consolidare/ restaurare | - |  |
|  | Bolniţa Mănăstirii Hurezi (Integrată Ansamblului de la Hurezi) Cod LMI: VL-II-m-A-09895.01 | Oraşul Horezu, sat aparţinător Romanii de Jos | 1 | 1696 - 1699 | Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuţie: consolidare/ restaurare | - |  |
|  | Biserica Schitului "Sfinţii Apostoli" (Integrat Ansamblului de la Hurezi) Cod LMI: VL-II-m-A-09899.01 | Oraşul Horezu, sat aparţinător Romanii de Jos | 1 | 1689 | Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuţie: consolidare/ restaurare | - |  |
|  | Biserica Schitului "Sfântul Ştefan" (Integrat Ansamblului de la Hurezi) Cod LMI: VL-II-m-A-09896.01 | Oraşul Horezu, sat aparţinător Romanii de Jos | 1 | 1703 | Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuţie: consolidare/ restaurare | - |  |

MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAŢIONALĂ  (cat. val. "A")

| Nr. crt. | Denumirea Cod LMI | Adresa | Nr. niveluri Struct. de rezistenţă | An construire | Lucrări necesare | Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mănăstirea Govora Zid de incintă (latura de vest şi sud şi corpul de chilii de pe latura de est) COD LMI: VL-II-m-A-09904 | Sat Scărişoara, com. Mihăeşti | - | XVII - XIX | Intervenţie de urgenţă 1. Zidul de incintă latura de vest: - ET, PT - Lucrări de consolidare şi restaurare a zidului 2. Expertiză tehnică structură de rezistenţă pt. zidul de incită latura de sud şi corpul de chilii de pe latura de est | Da - pentru consolidare şi refuncţionalizare - Casa duhovnicului situată în extremitatea sudică a zidului de vest al incintei istorice | - Zidul de pe latura de vest s-a prăbuşit pe o lungime de 5,5 m în urma precipitaţiilor din luna martie 2006 (Nota de constatare a Primăriei Mihăeşti, nr. 1722/14.03.2006). - Zidul de incintă de pe latura de sud şi corpul de chilii de pe latura de est prezintă fisuri. |
| 2 | Ansamblul fostei Mănăstiri Berislăveşti, Biserica "Sf. Trei Ierarhi" şi "Sf. Gheorghe"- în cult Cod LMI: VL-II-m-A-09665.01 | Com. Berislăveşti, sat Berislă-veşti | 1 | 1754 | Intrevenţie de urgenţă Structură: - Lucrări de consolidare - execuţie | DA - pentru diferite faze, după cum urmează: cercetări arheologice; ET şi Studiu geo-tehnic; PT consolidare - restaurare biserică (se mai solicită reveniri la faza DE pt. tiranţi, structură turle, acoperiş) | - în cult- Documentaţiia făcută în 2005 se află la O.N.M.I., Biseica fiind cuprinsă în PNR Necesită lucrări urgente de consolidare. Stare fizică foarte gravă/critică - biserică; Stare de colaps - case egumeneşti * - Stadiul fizic al realizărilor prin PNR la 31. 12. 2006: - Restaurare turn clopotniţă; - PT +IU case egumeneşti; - IU (sprijiniri) case egumeneşti, eşafodaj biserică; - Lucrările în continuare propuse prin PNR (Suma: 49.996 RON): - SF ansamblu, PT biserică şi DE biserică Notă: {ncheierea fazei de proiectare face posibilă începerea execuţiei lucrărilor de consolidare a bisericii în cursul anului 2006. Biserica fiind în prezent nesigură, comunitatea locală îşi construieşte o biserică nouă, ceea ce conduce la o stare de criză majoră pentru valorosul ansamblu de la Berislăveşti. |
|  | - casele egumeneşti Cod LMI: VL-II-m-B-09665.02 | Com. Berislă-veşti, sat Berislăveşti | 1 | 1754 | Intervenţie de urgenţă Structură: - Proiect tehnic - Intervenţii de urgenţă (conservare/consolidare) | Aviz 11/2001 - PT şi IU (intervenţii de urgenţă consolidare case egumeneşti) |  |
| 3. | Mănăstirea Dintr-un Lemn: Corpul de chilii de pe latura de est a incintei istorice Cod LMI: VL-II-m-B-09742.05; Turnul clopotniţă Cod LMI: VL-II-m-B-09742.04 | Com. Frânceşti, sat Dezrobiţi | 2 | Sec. XVIII | 1. Finalizare restaurare Palat (Stăreţie) - finanţare prin PNR 2. Pt. corpul de chilii latura de est şi turnul clopotniţă (finanţare parţială prin PNR): - ET, PT, DE - Lucrări de consolidare | Da - Pentru Palat (Stăreţie); PT şi DE Turn clopotniţă | -în folosinţă, parţial depozit de bunuri de patrimoniu cultural- Stare gravă (planşeele de lemn grav afectate) * În PNR sunt prevăzute în anul 2006: - Finalizare lucrări de restaurare la Palat (Stăreţie) - 240.000 RON; - PT şi DE - turn clopotniţă - 31.369 RON |
| 4. | Ansamblul fostei Mănăstiri Mamu - Biserica "Sfântul Nicolae" COD LMI: VL-II-a-A-09921. | Sat Stăneşti - Lunca, com. Lungeşti | 1 | 1696 – 1699 | - Expertiză tehnică - structură de rezistenţă zid despărţitor şi pronaos - Continuare lucrări de restaurare frescă | Da -proiect restaurare pictură | Se păstrează la Mamu o frescă brâncovenească valoroasă, parţial aparţinâd zugravului Pârvu Mutu. -Lucrările de restaurare au fost executate în proporţie de 45 - 50 % (altar, turla naosului şi abside naos) de către Episcopia Râmnicului. |
| 5. | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" a fostei Mănăstiri Stăneşti COD LMI: VL-II-m-A-09922 | Sat Stăneşti - Lunca, com. Lungeşti | 1 | 1536 | - Expertiză tehnică structură de rezistenţă - Restaurare frescă | Da - proiect restaurare pictură | Important monument de arhitectură cunoscut prin valoarea deosebită (artistică şi documentară) a picturii sale murale din prima jumătate a secolului al XVI-lea (a patra ca vechime din Ţara Românească) |
| 6. | Biserica de lemn " Cuvioasa Paraschiva" - Mariţa, Vaideeni COD LMI: VL-II-m-A - 09805 | Sat Mariţa, com. Vaideeni | 1 | 1556 - 1557 | Structură: - ET, PT - Lucrări de consolidare/ conservare; refacere fundaţii, schimbare învelitoare | Nu | Cea mai veche biserică de lemn din judeţul Vâlcea |
| 7. | Biserica "Sfântul Nicolae" (Integrată Ansamblului Culei Greceanu) Cod LMI: VL-II-m-A-09812.03 | Com. Măldăreşti sat Măldăreşti | 1 | 1774 - 1790 | Structură: - ET, PT (proiectare) - Lucrări de consolidare. Componente artistice: - Frescă: proiect + restaurare | Nu | - Monument de artă şi arhitectură foarte valoros, integrat Complexului muzeal de la Măldăreşti) * Stare de conservare precară: fisuri multiple infiltraţii, degradarea picturii murale |
| 8. | Biserica "Sfinţii Voievozi" COD LMI: VL-II-m-A-09712. | Com. Câineni, sat Câinenii Mici | 1 | 1807 | - Restaurare frescă interioară şi exterioară | Da | Monumentul a fost inclus în PNR în perioada 1999 - 2005 - Stadiul fizic al realizărilor prin PNR la 31.12.2005: - finalizare lucrări de consolidare; refacerea învelitorii (contribuţii financiare Obştea din Câineni); restaurae pictură exterioară - {n anul 2006 - nu are sume prevăzute în PNR * Notă: Se consideră oportună finalizarea restaurării picturii murale a bisericii, având în vedere valoarea artistică a acesteia (monumentul este asimilat bisericilor pictate din Nordul Moldovei) şi afluxul turistic spre Sibiu în anul 2007 |
| 9. | Biserica "Sf. Nicolae" Cod LMI: VL-II-m-A-09709 | Com. Câineni, sat Câinenii Mici | 1 | 1733 | Structură: - Lucrări de consolidare, refacere învelitoare. Componente artistice: - Restaurare pictură murală interioară şi exterioară | Da - Intervenţii de urgenţă consolidare pictură | Biseica a fost cuprinsă în PNR până în anul 2002. * Consolidarea şi restaurarea integrală a monumentului (structură+pictură murală) este o prioritate având în vedere valoarea artistică a acestuia similară cu cea a monumentului menţionat mai sus la pct. 7, împreună cu care constituie un ansamblu de biserici cetăţi similare celor din Transilvania. |
| 10. | Ansamblul bisericilor rupestre de la Bistriţa Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" (Ovidenia) COD LMI: VL-II-m-A-09669. | com. Costeşti, sat Bistriţa, în Peştera Sfântul Grigorie Decapolitul. | - | sf. sec. XV, înc. sec. XVI. | Lucrări de restaurare - pictură murală | Nu | Obiective culturale, religioase şi turistice importante prin vechime, raritate, istorie şi amplasament |
|  | Ansamblul bisericilor rupestre de la Bistriţa Biserica "Sfinţii Îngeri" COD LMI: VL-II-m-B-09670. | com. Costeşti, sat Bistriţa, în Peştera Sfântul Grigorie Decapolitul | 1 | 1635. Ref.: 1737; 1781 – 1782. Rest.: 1840 | Lucrări de restaurare structură + pictură murală | Nu |  |

MONUMENTE  ISTORICE  DIN  CATEGORIA  VALORICĂ "B"

| Nr. crt. | Denumirea Cod LMI | Adresa | An construire | Lucrări necesare | Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente | Observaţii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biserica "Sfântul Nicolae" a fostului Schit "De Sub Piatră" ("44 de izvoare") Cod LMI: VL-II-m-B-09874 | Com. Costeşti, sat Pietreni | 1700 - 1701 | Intervenţie de urgenţă - consolidare Structură: - Expertiză tehnică; - Lucrări de consolidare; Componente artistice: -Frescă: proiect, restaurare frescă | Da - expertiză tehnică şi proiect de arhitectură | Stare fizică foarte gravă (fisură transversală - naos) * Prin eforturile Parohiei Costeşti - Pietreni II a fost întocmită expertiza tehnică. NOTĂ: {n grija Parohiei Costeşti - Pietreni II (lipsită de resurse financiare) se află trei monumente importante din punct de vedere arhitectural şi artistic (pictură murală, tâmple, icoane cu valoare de patrimoniu): Biserica "Sfântul Nicolae" a fostului Schit "De Sub Piatră" ("44 de izvoare") - Pietreni; Biserica "Naşterea Maicii Domnului" a fostului Schit Peri - Bistriţa; Biserica "Sfântul Grigorie Decapolitul - Eleonul" a fostului Schit Păpuşa - Bistriţa. Aceste monumente, foste schituri înfiinţate de Mănăstirea Bistriţa, sunt obiective deosebit de importante pentru dezvoltarea turismului cultural vâlcean, în contextul căruia com. Costeşti are un rol de prim rang datorită valorilor de patrimoniu cultural de pe teritoriul său. |  |
| 2. | Turnul clopotniţă al Bisericii "Sfântul Nicolae" Cod LMI: VL-II-m-B-09747 | Com. Fârtăţeşti, sat Dozeşti | Sec. XVIII | Intervenţie de urgenţă - consolidare | Da - PT | Are documentaţia de consolidare realizată în 2005. Prăbuşit parţial. |  |
| 3. | Biserica "Buna Vestire" a fostului Schit Climent Cod LMI: VL-II-m-B-09871 | Com. Pietrari, sat Pietrarii de Jos | 1742 - 1744 | Intervenţie de urgenţă - consolidare Structură: - ET, studiu geo tehnic, PT, DE; - consolidarea terenului de amplasament; - consolidarea bisericii; - refacere învelitoare Componente artistice: Frescă: - reactualizare proiect tehnic, lucrări de restaurare. | Nu | - în cult - Fisură transversală accentuată pe traseul absidelor în naos - pericol de prăbuşire * Ca urmare a demersurilor făcute la sfârşitul anului 2005, monumentul a fost cuprins în planul de investiţii derulate prin Compania Naţională de Investiţii. Primăria com. Pietrari solicită (îndreptăţit), în regim de urgenţă, sprijin financiar pentru realizarea fazei de proiectare (DE şi PT) pentru a nu se pierde investiţia (cca. 300.000 RON) |  |
| 4. | Biserica "Buna Vestire" Cod LMI: VL-II-m-B-09727 | Com. Copăceni, sat Copăceni | 1804 | Intervenţie de urgenţă - consolidare | Da - PT | - scoasă din cult- Stare de precolaps * Lucrările de consolidare au fost începute anterior anului 1990 şi întrerupte din lipsa de fonduri. {n anul 2005 a fost reactualizată documentaţia tehnică (întocmită iniţial de ing. A. Cişmigiu). Parohia şi Primăria Copăceni au făcut multiple demersuri pt. a găsi resursele financiare necesare scoaterii din pericol a acestui monument valoros. |  |
| 5 | Biserica " Sfinţii Voievozi" şi "Sfântul Vasile" (Biserica de la Covreşti) Cod LMI: VL-II-m-B-09788 | Oraşul Horezu, cartierul Olari | 1826 | Intervenţie de urgenţă - consolidare Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuţie: consolidare/ restaurare Componente artistice - FRESCĂ: - Documentaţie tehnică; intervenţii de urgenţă (consolidare frescă), restaurare | Nu | - în cult - Stare de precolaps (fisuri transversale şi longitudinale) - Necesită de urgenţă expertiză tehnică structură şi intervenţii de urgenţă pentru scoaterea din pericol. * Este biserica din cartierul olarilor şi păstrarea ei se impune ca element de atracţie culturală şi turistică, integrat cartierului olarilor hurezeni. |  |
| 6. | Biserica "Sfântul Dumitru" Cod LMI: VL-II-m-B-09867 | Com. Livezi, sat Pârâienii de Jos | 1825 | Intervenţie de urgenţă - scoatere din pericol Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuţie: | Nu | - în cult - Fisuri majore la absida altarului. Stare fizică critică |  |
| 7. | Biserica de lemn "Sfinţii Voievozi" şi "Sfântul Arhanghel Mihail" Cod LMI: VL-II-m-B-09954 | Com. Popeşti, sat Urşi | 1757 | Intervenţie de urgenţă - scoatere din pericol Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuţie Componente artistice: - Salvarea picturii murale. | Nu | - capelă de cimitir Grav afectată structura de rezistenţă - stare de precolaps * Biserică de lemn din sec. al XVIII-lea reprezentativă pentru spaţiul cultural vâlcean. Parohia a început încă din anul 2001 întocmirea documentaţiei , actualmente în curs de finalizare. |  |
| 8. | Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" - Biserica de lemn şi turnul clopotniţă (zid de cărămidă) Cod LMI: VL-II-m-B-09731 | Com. Costeşti, sat Costeşti, cartier Gruşetu | 1801 | Intervenţie de urgenţă - consolidare turn clopotniţă | Nu | - scos din cult - Turnul clopotniţă în stare critică (pericol de prăbuşire) * Documentaţia tehnică în curs de elaborare |  |
| 9. | Fosta Mănăstire Morunglavu: Biserica "Sfântul Apostol şi Evanghelis Matei" Cod LMI: VL-II-m-B-09931.01; Colopotniţa Cod LMI: VL-II-m-B-09931.02 Corpul de chilii Cod LMI: VL-II-m-B-09931.03 | Com. Ştefăneşti, sat Şerbăneşti | 1746 - 1753 - Biserica; sec. XVIII clopotniţa şi chiliile | Intervenţie de urgenţă Structură: -Turnul clopotniţă în stare de precolaps - Latura de est a corpului de chilii este prăbuşită parţial | Nu | - în cult - Pericol de prăbuşire a turnului clopotniţă * Ansamblu datând din secolul al XVIII-lea, valoros prin arhitectură. Lucrările de restaurare au început în 1986, dar au fost întrerupte înainte de finalizare. {n anul 1989 corpul de chilii a fost devastat de un incendiu. Este necesară reactualizarea documentaţiei tehnice. |  |
| 10. | Biserica de lemn "Înălţarea Domnului" Cod LMI: VL-II-m-B-09965 | Com. Dănicei, sat Valea Scheiului | 1747 | - Consolidare fundaţii - Readucere la axa verticală; - Refacerea învelitorii de şiţă | Nu | - scoasă din cult- {n prezent în proces accelerat de degradare * Biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, foarte valoroasă din punct de vedere arhitectural şi artistic. |  |
| 11. | Biserica "Naşterea Maicii Domnului" a fostului Schit Peri Cod LMI: VL-II-m-B-09671 | Com. Costeşti, sat Bistriţa | 1689 - 1693 | Structură: - ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiect, lucrări de restaurare; - Tâmplă şi icoane de tâmplă: proiect, lucrări de restaurare | Nu | - în cult- Stare fizică gravă * A se vedea pct. 1 |  |
| 12. | Biserica "Sfântul Grigorie Decapolitul - Eleonul" a fostului Schit Păpuşa Cod LMI: VL-II-m-B-09668 | Com. Costeşti, sat Bistriţa | Sec. XV-XVI, ref.1712 | Structură: - ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiect, lucrări de restaurare; - Tâmplă şi icoane de tâmplă: proiect, lucrări de restaurare | Nu | - în cult- * A se vedea pct. 1 |  |
| 13. | Biserica "Buna Vestire" şi "Sfântul Ioan Botezătorul" Cod LMI: VL-II-m-B-09968 | Com. Goleşti, sat Ţânculeşti | 1803 - 1805 | Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiectare, restaurare | Nu | - în cult- Stare gravă (Fisuri multiple) * Monument valoros arhitectural şi artistic (frescă) lipsit cvasitotal de posibilităţi financiare. |  |
| 14. | Biserica "Sfântul Nicolae" - biserica şi turnul clopotniţă Cod LMI: VL-II-m-B-09980 | Com. Măciuca, sat Zăvoieni | 1844 | Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiectare, restaurare | NU | - în cult- Stare precară de conservare |  |
| 15. | Ansamblul Mănăstirii Sărăcineşti - biserica şi incinta Cod LMI: VL-II-m-B-09960 | Com. Păuşeşti - Măglaşi, sat Valea Cheii | 1687 - 1688 | Lucrări de restaurare a ansamblului în vederea includerii în circuitul turistic | Nu | - unitate sanitară |  |
| 16. | Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" Cod LMI: VL-II-m-B-09824 | Com. Slătioara, sat Milostea | Sec. XVIII, ref. 1906 | Intervenţie de urgenţă: Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare |  | - în cult - Bârnele de lemn din care este construită sunt grav afectate |  |
| 17. | Biserica "Sfânta Treime" Cod LMI: VL-II-m-B-09881 | Com. Stroeşti, sat Pojogi | 1782 | Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiectare, restaurare |  | - în cult - Fisuri * Monument valoros din punct de vedere arhitectural cu o pictură murală reprezentativă pt. scoala de pictură vălceană din secolul al XIX-lea |  |
| 18. | Biserica "Sfinţii Voievozi" Cod LMI: VL-II-m-B-09943 | Com. Titeşti, sat Titeşti | 1760 - 1761 |  |  | - în cult - Stare fizică gravă * Monument valoros din punct de vedere arhitectural şi artistic |  |
| 19. | Biserica "Toţi Sfinţii" COD LMI: VL-II-m-B-09885. | oraşul Brezoi, sat aparţinător Proieni | 1798, pridvorul din 1817 | - Reparaţii învelitoare - Restaurare frescă | Da - proiect de restaurare frescă | Pictura murală a monumentului este reprezentativă pentru scoala de pictură vâlceană de la începutul secolului al XIX-lea cu centrul la Ocnele Mari. |  |
| 20. | Biserica "Cuvioasa Paraschiva" Cod LMI: VL-II-m-B-09908 | Com. Sineşti, sat Sineşti, în cimitir | 1746, extinsă în sec. XIX | Biserica a fost devastată de un incendiu. Este necesară o expertiză în vederea evaluării oportunităţii menţinerii monumentului în lista monumentelor istorice. |  | Biserică avariată grav de un incendiu în anul 2002 Pericol de prăbuşire |  |
| 21. | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Cod LMI: VL-II-m-B-09840 | Ocnele Mari, str. N. Bălcescu, nr. 1 | Sec. XVI, adăugiri 1746 | Stopare proces de degradare | Da - pt. sprijiniri şi acoperiş provizoriu, PT, DE | - scoasă din cult - Ruinată * Monumentul este încă din anul 1976 cuprins în programe naţionale de restaurare. Până în prezent nu s-a depăşit însă faza de proiectare. |  |
| 22. | Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" Cod LMI: VL-II-m-B-09844 | Ocnele Mari, str. Teilor, nr. 6 (cartier Broşteni) | 1793 | Intervenţie de urgenţă Structură: - Proiectare: ET, PT - Intervenţii urgente consolidare structură | Nu | - scoasă din cult - Grav avariată |  |
| 23. | Biserica "Sfântul Ioan Gură de Aur" a fostei Mănăstiri Titireciu Cod LMI: VL-II-m-B-09915 | Ocnele Mari, loc. Lunca, str. Goruniş, nr. 31 | Sec. XVI, ref. sec. XVII, rezidită 1700 - 1706 | Intervenţie de urgenţă Structură: - Proiectare: ET, PT - Intervenţii urgente consolidare structură | NU | - în cult - Fisuri grave (tendinţa pridvorului de a se desprinde de corpul navei) |  |
| 24. | Biserica "Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru" (Ţeica) Cod LMI: VL-II-m-B-09950 | Ocnele Mari, loc. Ţeica | 1674 - 1678, ref. 1726 | Intervenţie de urgenţă Structură: - Proiectare: ET, PT - Intervenţii urgente consolidare structură | Da - expertiză tehnică (s-au solicitat completări cu faza DE) | - în cult - Expertiza tehnică a fost realizată în anul 2001 (de către S.C. MINESA ICSPM S.A. Cluj - Napoca) Biserica este situată în perimetrul Câmpul II de sonde. |  |