### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

Nr. 6966  din 13  septembrie  2004

## EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind aprobarea modific`rii  indicatorilor tehnico – economici,  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliul jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea

{n Lista obiectivelor de investi\ii pe anul 2004 cu finan\are par\ial` sau integral` de la buget, anex` la bugetul Consiliului Jude\ean V@lcea la capitolul 51.02 autorit`\i publice a fost cuprins obiectivul de investi\ii ,,  Extindere  ]i modernizare sediu Consiliul Jude\ean V@lcea”. Caracteristicile ]i principalii indicatori tehnico - economici la faza: ,,Studiu de fezabilitate’’ au fost aproba\i prin  Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea  nr.   37 / din 19 martie 2003.

Prin avizul  nr. 4  din 18.08.2004, Comisia tehnic` de amenajare a teritoriului ]i de urbanism a avizat documenta\ia tehnico – economic`, faza:  ,,Proiect tehnic”, cu condi\ia reanaliz`rii solu\iei tehnice pentru alimentarea cu energie electric` a cl`dirii ]i sistematizarea re\elelor electrice de medie tensiune ]i joas` tensiune existente pe amplasament. Studiul de solu\ie, elaborat de S.C. Procel S.A. Rm. V@lcea,  pentru sistematizarea  re\elelor electrice existente pe amplasament, prevede 4 variante posibile: o variant` cu p`strarea postului de transformare [n actualul spa\iu, fiind necesar` numai mutarea cablurilor existente, valoarea lucr`rilor ce urmeaz` a se executa fiind evaluat` la suma de 1.780,00 mil. lei, ]i 3 variante  cu mutarea postului de transformare ]i a racordurilor existente , valoarea lucr`rilor fiind cuprins` [ntre 4.151,32 mil. lei ]i 9.009,24 mil. lei. Av@nd [n vedere c`, din punct de vedere financiar, varianta 1, cu p`strarea postului de transformare, este cea mai avantajoas` ]i \in@nd cont de faptul c` [n studiul de fezabilitate, ai c`ror indicatori tehnico – economici au fost  aproba\i prin Hot`r@rea nr. 37 din 19 martie 2004 a Consiliului jude\ean V@lcea,  nu s-au prev`zut aceste lucr`ri  , respectiv mutarea cablurilor existente ]i sistematizarea acestora, este necesar modificarea indicatorilor tehnico – economici aproba\i, [n sensul major`rii valorii  acestui obiectiv prin cuprinderea , [n devizul general,  a valorii de 1.780,00 mii lei, ]i reactualizarea acestuia la pre\uri  - iulie 2004 .

Aceste lucr`ri nu au fost prev`zute ini\ial, [ntruc@t S.C. Electrica – Sucursala  R@mnicu V@lcea  a avut cuprins [n programul de modernizare  acest post de transformare , realiz@nd [n anul 2003 schimbarea celulelor de medie tensiune, automatizarea postului, circuit de joas` tensiune pentru dubl` alimentare din firida C.E.C., reanclan]area automat` pe medie ]i joas` tensiune dublat` de telecomanda instala\iei, sistematizarea circuitelor de joas` tensiune ]i bar` de ocolire pe joas` tensiune , urm@nd ca [n cadrul lucr`rilor de modernizare s` se realizeze ]i sistematizarea cablurilor existente pe amplasament. {ntruc@t S.C. Electrica S.A. urmeaz` s` se privatizeze,  nu au mai fost alocate fonduri pentru aceste lucr`ri.

Caracteristicile ]i principalii indicatori tehnico – economici modifica\i ]i actualiza\i sunt urm`torii :

TITULAR : Consiliul Jude\ean V@lcea

BENEFICIAR: Consiliul Jude\ean V@lcea

PROIECTANT : S.C. PROIECT V^LCEA S.A.  Rm. V@lcea

AMPLASAMENT: pe terenul apar\in@nd domeniului public al  jude\ului

situat pe strada Gral Praporgescu nr. 1-T

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

Indicatori aproba\i             Indicatori reactualiza\i

ini\ial                                modifica\i

( pre\uri decembrie 2002)         ( pre\uri iulie 2004)

- Valoarea total` a investi\iei*:    		  mii lei    11.195.538,00         15.244.508,00

(lei/Euro= 40.950  )                         		    Euro                                         372.271,26

din care:

- construc\ii – montaj                		   mii lei     8.730.015,00         12.181.305,00

Euro                                        297.467,76

- Capacit`\i:

- suprafa\a construit`   extindere   		       mp.   	      197,83                     197,83

- suprafa\a construit` amenajat`    		       mp.               147,10                     147,10

- suprafa\a construit` desf`]urat` extindere    mp.               513,60                     513,60

- suprafa\a construit` desf`]urat` amenajare   mp.  	      233,68                     233,68

- Durata de realizare a investi\iei  		      luni                    12                           12

*Valoarea este confiden\ial` ]i se va indexa potrivit evolu\iei ulterioare a pre\urilor.

FACTORI DE RISC

Structura de rezisten\` a cl`dirii se va proteja pentru zona seismic` de calcul ,, D ”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINAN|AREA  INVESTI|IEI

Finana\area obiectivului de investi\ii  se va realiza din bugetul jude\ului, [mprumuturi  ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii, aprobat` .

{n conformitate cu prevederile art. 40, alin (1), din Ordonana\a de Urgen\` a Guvernului  nr. 45/2003 , modificat` ]i aprobat` prin Legea nr.108/2004, documenta\iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi\ii noi, a c`ror finan\are se asigur` integral sau [n completare din bugetele locale, precum ]i ale celor finan\ate din [mprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autorita\ile administra\iei publice locale, se aprob` dup` caz de c`tre consiliile locale , jude\ene ]i Consiliul General al municipiului Bucure]ti.

Urmare celor men\ionate mai sus, supunem aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea proiectul de hot`r@re privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ,  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliul jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

# CONSILIUL  JUDE|EAN  V^LCEA                                  DE ACORD:

Nr.6967 din 13  septembrie  2004                             VICEPRE}EDINTE,

Nicolae P`tru

## RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind aprobarea modific`rii  indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliul jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea

Prin proiectul de hot`r@re al`turat, se propune adoptarea  proiectului  de   hot`r@re  privind aprobarea modific`rii  indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliul jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea.

Obiectivul de investi\ii este cuprins [n ,,Lista obiectivelor de investi\ii pe anul 2004 cu finan\are par\ial` sau integral` de la buget”   la capitolul 51.02 – Autorit`\i publice, lit. B – Lucr`ri noi .

{n conformitate cu prevederile art. 40, alin (1), din Ordonana\a de Urgen\` a Guvernului  nr. 45/2003 , modificat` ]i aprobat` prin Legea nr.108/2004, documenta\iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi\ii noi, a c`ror finan\are se asigur` integral sau [n completare din bugetele locale, precum ]i ale celor finan\ate din [mprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autorita\ile administra\iei publice locale, se aprob`, dup` caz, de c`tre consiliile locale , jude\ene ]i Consiliul General al municipiului Bucure]ti.

Urmare celor ar`tate   , propunerea este [n conformitate cu prevederile  legale men\ionate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Florea Mierlu]

PN/PN/ 2ex.

R O M ^ N I A                                                               PROIECT

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

HOT~R^RE

Privind: aprobarea  modific`rii  indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliu Jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea

Consiliul Jude\ean V@lcea , [ntrunit [n ]edin\a din       septembrie   2004;

Av@nd [n vedere Expunerea de motive  [nregistrat`   la nr. 6966 din 13 septembrie  2004, prin care se propune  aprobarea modific`rii  indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliu Jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea

Lu@nd [n considerare  Raportul  de  specialitate  al Direc\iei Tehnice  [nregistrat la nr.6967 din 13 septembrie 2004, precum ]i avizele comisiilor de specialitate;

{n conformitate cu prevederile art. 40 alin (1) din Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr.45/2003, privind finana\ele publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i art.104 alin. (1) lit. l din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

{n temeiul   art. 109 din Legea administra\iei publice nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

HOT~R~}TE:

Art. 1. Se aprob`  modificarea   indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliu Jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea, potrivit  anexei care  face parte din   prezenta hot`r@re .

Art. 2. Finan\area obiectivului de investi\ii prev`zut la art. 1 se va realiza din bugetul jude\ului , imprumuturi  interne  ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii aprobat`.

Art. 3. Secretarul General al Jude\ului V@lcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hot`r@re direc\iilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea, [n vederea aducerii la [ndeplinirea a prevederilor ei.

Prezenta hot`r@re a fost adoptat` cu respectarea     prevederilor art. 109    din Legea      administra\iei  publice locale   nr. 215/ 2001,  cu  modific`rile     ]i  complet`rile ulterioare.

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

}EF BIROU

JURIDIC, CONTENCIOS,

COORDONARE,

Daniella Moroianu

Rm. V@lcea

Nr._______ din  ______  2004

PN/PN/2ex.

R O M ^ N I A

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

HOT~R^RE

Privind: aprobarea  modific`rii  indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliu Jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea

Consiliul Jude\ean V@lcea , [ntrunit [n ]edin\a din       septembrie   2004;

Av@nd [n vedere Expunerea de motive  [nregistrat`   la nr. 6966 din 13 septembrie  2004, prin care se propune  aprobarea modific`rii  indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliu Jude\ean V@lcea”, municipiul  R@mnicu V@lcea;

Lu@nd [n considerare  Raportul  de  specialitate  al Direc\iei Tehnice  [nregistrat la nr.6967 din 13 septembrie 2004, precum ]i avizele comisiilor de specialitate;

{n conformitate cu prevederile art. 40 alin (1) din Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr.45/2003 privind finana\ele publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i art.104 alin.(1) lit. l din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

{n temeiul   art. 109 din Legea administra\iei publice nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

HOT~R~}TE:

Art. 1. Se aprob`  modificarea   indicatorilor tehnico – economici  faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare sediu Consiliu Jude\ean V@lcea”, municipiul R@mnicu V@lcea, potrivit anexei care  face parte din   prezenta hot`r@re .

Art. 2. Finan\area obiectivului de investi\ii prev`zut la art. 1 se va realiza din bugetul jude\ului , imprumuturi  interne  ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii aprobat`.

Art. 3. Secretarul General al Jude\ului V@lcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hot`r@re direc\iilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea, [n vederea aducerii la [ndeplinirea a prevederilor ei.

Prezenta hot`r@re a fost adoptat` cu respectarea     prevederilor art. 109    din Legea      administra\iei  publice locale   nr. 215/ 2001,  cu  modific`rile     ]i  complet`rile ulterioare.

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

CONTRASEMNEAZ~

SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

Rm. V@lcea

Nr._______ din  ______  2004

PN/PN/2ex.