CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA					AVIZAT

DIRECTIA ECONOMICĂ						VICEPREŞEDINTE,

Nr. 16895 din 12.12.2007                                                                  Ion Cîlea

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2007

Prin expunerea de motive nr.16894 din 12 decembrie   2007, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind  modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2007.

Propunerea  de modificare a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2007, prezentată în anexele nr. 1,1.1 şi 1.2  este în conformitate  cu prevederile  art. 19 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi se întemeiază pe considerentul  realizării unei execuţii bugetare bune la finele anului 2007,  la obiectivele cuprinse în programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene,  finanţate din  bugetul propriu al judeţului Vâlcea .

Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Vasilica  Mazilu

MV/MV/1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Nr.   16894  din 12.12.2007

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2007

.

În “Programul  lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene”, finanţat din bugetul propriu al judeţului Vâlcea,  pe anul 2007, sunt cuprinse, pe indicative,  lucrări specifice de drumuri şi poduri judeţene,  în sumă totală de  20.442,53 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 181 din 30 noiembrie 2007 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului, pe anul 2007, s-a aprobat, în cadrul Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, suma de 612,0 mii lei la Indicativul 102” Întreţinere curentă pe timp de iarnă “, pentru realizarea lucrărilor de deszăpezire şi combatere a fenomenului de îngheţ.  Datorită faptului că RAJDP Vâlcea – câştigătorul licitaţiei pentru activitatea de iarnă, nu a acţionat decât pentru asigurarea stocului de material antiderapant,  ca urmare a faptului că  nu s-au înregistrat căderi de zăpadă, propunem diminuarea fondurilor aprobate la acest indicativ  cu suma de 325,750 mii lei .

Pe drumul judeţean DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăstirea Frăsinei, podul amplasat la km. 8+700 a fost afuiat masiv de apele pârâului Muereasca, în anul 2006.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1570/2006 au fost alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006,  pentru finanţarea lucrărilor de refacere şi consolidare a  drumului  judeţean DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mânăstirea Frăsinei şi refacere şi consolidare poduri, în sumă de 3440,00 mii lei.

În anul 2006 şi prima parte a anului 2007 au fost executate în baza contractelor încheiate cu RAJDP Vâlcea, SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti, SC ALEXCONSTRUCT SRL Rm. Vâlcea şi SC ELM-ARCA SA Rm. Vâlcea,  în regim de urgenţă, lucrări de refacere şi consolidare  a acestui drum judeţean.

Pentru punerea în siguranţă a podului amplasat pe DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mânăstirea Frăsinei, la km.8+700, proiectantul a solicitat realizarea unor gabioane la pragul de fund pentru stabilizarea versantului mal stâng în aval de pod cu o valoare de 12,70 mii lei, motiv pentru care propunem nominalizarea lucrărilor de protecţie a podului, în cadrul Indicativului 113 – “Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări de teren, afuieri de poduri, etc. pentru aducerea drumurilor şi podurilor la starea tehnică iniţială”

De asemenea, în urma analizei în teren a stării drumurilor din localităţile Runcu şi Fârtăţeşti, efectuată de specialişitii  din cadrul Direcţiei Tehnice,  cât şi a solicitărilor primite de la autorităţile publice locale cu privire la necesitatea continuării lucrărilor de covoare bituminoase pe drumurile judeţene aflate pe raza administrativ  teritorială  a acestora, propunem suplimentarea cu suma de 735,95 mii lei la indicativul 105 Covoare bituminoase, prin redistribuirea fondurilor înregistrate ca economie la alte indicative  .

Având în vedere că prin organizarea procedurii de licitaţie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări, la unele indicative din program s-au înregistrat economii, iar la indicativul 105 “Covoare bituminoase”  este necesară alocarea de fonduri, propunem modificarea Programului  lucrărilor  de întreţinere şi reparaţii drumuri  şi poduri judeţene,   cu încadrarea în suma totală de 20.442,53 mii lei, conform  anexelor  nr.  1, 1.1 şi 1.2 .

Urmare considerentelor prezentate, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre,  pe care îl supunem analizei în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

PREŞEDINTE,

Dumitru Buşe

MV/MV/1